SCAVENGER'S TOOLKIT

Plano de Refatoração: Dual Pivot

Events + Arquitetura Multiplayer

Versão: 2.0  |  Data: 16/02/2026  |  Build: PZ 42.12

# 1. Sumário Executivo

Este documento descreve o plano completo de refatoração do Scavenger's Toolkit (STK) em duas frentes simultâneas, discutidas e definidas pelo time de desenvolvimento.

OBJETIVO: Transformar o STK em um mod multiplayer-ready com arquitetura limpa, extensível e alinhada aos padrões do Project Zomboid.

## Os Dois Pivots

| Pivot | De | Para | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 Sistema de Comunicação | Hook System interno | Events do PZ | Padrão PZ, menos código, dogfooding |
| #2 Arquitetura de Execução | Tudo em shared/ | Client / Server / Shared | Suporte real a multiplayer |

IMPORTANTE: Estes dois pivots são interdependentes e devem ser executados juntos. Fazer apenas um criaria inconsistências.

## Estimativa de Esforço

| Fase | Duração | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundação (Core, Utils, Events, Estrutura) | 4 dias | Estrutura base funcionando |
| Fase 2 — Migração de Features | 4 dias | Todas features em client/server |
| Fase 3 — Integração Multiplayer | 4 dias | MP funcional e validado |
| Fase 4 — Testes e Documentação | 3 dias | Pronto para release |

Total estimado: 14 a 16 dias de trabalho focado.

# 2. Contexto: Por Que Refatorar?

## 2.1 Problema — Pivot #1: Hooks → Events

O sistema atual de hooks é uma infraestrutura própria (~190 linhas) criada para resolver um problema que o PZ já resolve nativamente com Events.

| Problema Atual (Hooks) | Solução (Events) |
| --- | --- |
| require('STKBagUpgrade') obrigatório para integrar | Events.OnSTKUpgradeAdded.Add(...) sem require |
| ~190 linhas de infraestrutura para manter | 0 linhas — events são built-in do PZ |
| Mods externos não conhecem o padrão | Todo modder PZ já conhece Events |
| Documentação dupla (hooks + código) | Documentar apenas os events disponíveis |
| Sistema de prioridades complexo | Ordem simples de registro (FIFO) |

## 2.2 Problema — Pivot #2: Shared → Client/Server

Com tudo em shared/, o código executa duas vezes em singleplayer (client + server local) e de forma incorreta em multiplayer.

| Situação | Comportamento Atual (Errado) | Comportamento Correto |
| --- | --- | --- |
| Singleplayer | XP concedido 2x (client + server) | XP concedido 1x (server only) |
| Singleplayer | Feedback exibido 2x | Feedback exibido 1x (client only) |
| Multiplayer | Cliente modifica estado diretamente | Servidor valida e aplica |
| Multiplayer | Sem validação anti-cheat | Server valida todos os requests |
| Multiplayer | Possível desync de ModData | Estado autoritativo no server |

CONCLUSÃO: A arquitetura atual funciona apenas por acidente em SP, e não funcionará corretamente em MP. Refatorar agora é exponencialmente mais barato do que depois.

# 3. Decisões de Design (Consolidadas)

## 3.1 TimedActions — Onde Ficam?

Decisão tomada: TimedActions ficam em shared/TimedActions/, mas com responsabilidade radicalmente reduzida.

TimedActions são responsáveis APENAS por: animação do personagem, barra de progresso e disparar um event ao completar. NÃO executam lógica de negócio.

Fluxo correto:

- Context Menu (client) enfileira a TimedAction

- TimedAction anima o personagem por X ticks

- isValid() verifica presença de itens usando STK_Core (read-only)

- perform() dispara Events.OnSTKActionAddComplete ou OnSTKActionRemoveComplete

- Server ouve o event, valida, aplica a lógica e dispara Events.OnSTKUpgradeAdded

- Client ouve Events.OnSTKUpgradeAdded e exibe feedback visual

## 3.2 Subdiretórios Permitidos

Baseado na estrutura do PZ vanilla e mods de referência, apenas estes subdiretórios são permitidos:

| Diretório | Permitido? | Uso |
| --- | --- | --- |
| shared/TimedActions/ | SIM (vanilla PZ) | ISBaseTimedAction e nossas implementações |
| shared/Translate/ | SIM (vanilla PZ) | Arquivos de tradução |
| server/Features/ ou client/UI/ | NAO | Usar prefixo STK_ no nome do arquivo |

## 3.3 Diretório common/ — Quando Usar?

O diretório common/ serve para assets compartilhados entre múltiplas versões do jogo (B42, B43, etc.). Por enquanto o STK tem apenas uma versão alvo (42.12), portanto:

Decisão: common/ criado mas vazio por enquanto. Será populado com texturas e sons quando houver suporte a múltiplas builds.

## 3.4 Backward Compatibility

| Questão | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Saves da v0.10 funcionam? | NAO — breaking release | Custo de migration script > benefício agora |
| Mods de terceiros existentes? | NAO existem ainda | Refatorar agora sem custo de compatibilidade |
| Hooks públicos mantidos? | NAO | Substituídos por Events (mais simples e padrão PZ) |

# 4. Arquitetura Alvo

## 4.1 Estrutura de Diretórios

Esta é a estrutura final após a refatoração completa.

shared/ — Definições, constantes e utilitários puros

shared/

STK_Core.lua          ← Núcleo: VALID_BAGS, getUpgradeValue(), isValidBag()

STK_Utils.lua         ← Funções puras: calculateCapacity(), calculateXP()

STK_Events.lua        ← LuaEventManager.AddEvent() de todos os events STK

TimedActions/

ISSTKBagUpgradeAction.lua  ← Animação + dispara event ao completar

Translate/

EN/  PTBR/

client/ — UI, feedback visual, context menu

client/

STK_ContextMenu.lua       ← Menu de contexto (enfileira TimedActions)

STK_Tooltips.lua          ← Tooltip estendido com slots e bônus

STK_FeedbackSystem.lua    ← Popups HaloText + falas (ouve Events)

STK_SilentSpeaker.lua     ← Utility: falas silenciosas coloridas

server/ — Lógica autoritativa, validação, XP

server/

STK_Commands.lua          ← OnClientCommand handler + routing

STK_Validation.lua        ← Anti-cheat: verifica itens, limites, ferramentas

STK_UpgradeLogic.lua      ← applyUpgrade() e removeUpgrade() autoritativos

STK_TailoringXP.lua       ← Concessão de XP (apenas server)

STK_ContainerLimits.lua   ← Define LMaxUpgrades por tipo de mochila

STK_KnifeAlternative.lua  ← Valida e desgasta facas alternativas

## 4.2 Responsabilidades por Camada

| O que faz | Onde fica | Regra |
| --- | --- | --- |
| Constantes e lookup tables | shared/STK_Core.lua | Sem side effects, sem modificar estado |
| Funções matemáticas puras | shared/STK_Utils.lua | Entrada → saída, sem efeitos colaterais |
| Definição de events | shared/STK_Events.lua | Apenas AddEvent(), sem lógica |
| Animação e progresso | shared/TimedActions/ | Dispara event ao completar, sem lógica de negócio |
| Menu de contexto | client/ | Enfileira TimedAction, não chama lógica diretamente |
| Feedback visual | client/ | Ouve events do server, exibe HaloText e falas |
| Tooltips | client/ | Leitura de ModData para exibição, sem modificar |
| Validação anti-cheat | server/ | Verifica se player TEM os itens de verdade |
| Aplicar/remover upgrades | server/ | Única fonte de verdade do estado |
| Concessão de XP | server/ | Nunca no client, evita duplicação |
| Limites de upgrade | server/ | Definidos no init, respeitados na validação |

## 4.3 Fluxo Completo: Adicionar Upgrade

Exemplo de como uma operação percorre toda a arquitetura:

Passo 1 — Context Menu (client)

- Usuário clica com botão direito na mochila

- STK_ContextMenu valida client-side: tem ferramentas? mochila não cheia?

- Cria ISSTKBagAddUpgradeAction e enfileira em ISTimedActionQueue

Passo 2 — TimedAction (shared)

- Animação CharacterActionAnims.Craft por X ticks

- Barra de progresso aparece na mochila

- isValid() checa: item ainda existe? ferramentas ainda existem?

- perform() → Events.OnSTKActionAddComplete.trigger(bag, item, character)

Passo 3 — Server Logic (server)

- STK_Commands ouve OnSTKActionAddComplete

- STK_Validation.canApplyUpgrade() — verifica tudo server-side (anti-cheat)

- STK_UpgradeLogic.applyUpgrade() — modifica ModData, atualiza stats

- STK_TailoringXP.grant() — concede XP

- Events.OnSTKUpgradeAdded.trigger(bag, item, player, xpGained)

Passo 4 — Client Feedback (client)

- STK_FeedbackSystem ouve OnSTKUpgradeAdded

- HaloTextHelper exibe '+X Capacity' e '+X.X XP'

- SilentSpeaker fala mensagem aleatória (se habilitado)

# 5. Events do STK

Todos os events são definidos em shared/STK_Events.lua e seguem o padrão do PZ.

## 5.1 Events de TimedAction (internos)

Disparados pela TimedAction ao completar. Server ouve para executar lógica.

| Event | Parâmetros | Quem dispara | Quem ouve |
| --- | --- | --- | --- |
| OnSTKActionAddComplete | bag, item, character | TimedAction (shared) | Server (STK_Commands) |
| OnSTKActionRemoveComplete | bag, upgradeType, character | TimedAction (shared) | Server (STK_Commands) |

## 5.2 Events de Resultado (externos)

Disparados pelo server após processar a ação. Client ouve para feedback. Mods externos também podem ouvir.

| Event | Parâmetros | Quem dispara | Quem ouve |
| --- | --- | --- | --- |
| OnSTKBagInit | bag, isFirstInit | Server (UpgradeLogic) | ContainerLimits, mods externos |
| OnSTKUpgradeAdded | bag, item, player, xpGained | Server (UpgradeLogic) | Client Feedback, mods externos |
| OnSTKUpgradeAddFailed | bag, item, player, reason | Server (Validation) | Client Feedback, mods externos |
| OnSTKUpgradeRemoved | bag, upgradeType, player | Server (UpgradeLogic) | Client Feedback, mods externos |
| OnSTKUpgradeRemoveFailed | bag, upgradeType, player, reason | Server (Validation) | Client Feedback, mods externos |

## 5.3 Razões (reason) Possíveis

| Reason | Quando ocorre |
| --- | --- |
| invalid_params | Bag ou item nulos (não deveria ocorrer em uso normal) |
| limit_reached | Mochila já atingiu LMaxUpgrades |
| no_tools | Jogador não tem agulha + linha (ou tesoura/faca para remover) |
| item_not_in_inventory | Item não está no inventário do jogador (anti-cheat) |
| upgrade_not_found | Upgrade não existe na mochila (para remoção) |
| material_destroyed | Chance de falha ativada (Tailoring failure system) |

# 6. Migração de Arquivos

## 6.1 Mapeamento Atual → Final

| Arquivo Atual | Destino Final | Ação | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| shared/STKBagUpgrade.lua | DELETAR | Dividir | Dividido em Core, Utils, UpgradeLogic, Commands |
| shared/STK_ContainerLimits.lua | server/STK_ContainerLimits.lua | Mover + Refatorar | Hooks → Event OnSTKBagInit |
| shared/STK_TailoringXP.lua | server/STK_TailoringXP.lua | Mover + Refatorar | Hooks → Events, XP só no server |
| shared/STK_FeedbackSystem.lua | client/STK_FeedbackSystem.lua | Mover + Refatorar | Ouve Events do server |
| shared/STK_SilentSpeaker.lua | client/STK_SilentSpeaker.lua | Mover | Já era visual-only |
| shared/STK_KnifeAlternative.lua | server/STK_KnifeAlternative.lua | Mover + Refatorar | Validação integrada em STK_Validation |
| shared/TimedActions/ISSTKBagUpgradeAction.lua | shared/TimedActions/ (mesmo local) | Refatorar | Remove lógica, adiciona disparo de event |
| client/OnInventoryContextMenu_STK.lua | client/STK_ContextMenu.lua | Renomear + Refatorar | Enfileira TimedAction, sem lógica de negócio |
| client/ToolTipInvOverride_STK.lua | client/STK_Tooltips.lua | Renomear | Sem mudança de lógica |
| NOVO | shared/STK_Core.lua | Criar | VALID_BAGS, getUpgradeValue, isValidBag |
| NOVO | shared/STK_Utils.lua | Criar | calculateCapacity, calculateXP, calculateFailureChance |
| NOVO | shared/STK_Events.lua | Criar | LuaEventManager.AddEvent() de todos os events |
| NOVO | server/STK_Commands.lua | Criar | OnClientCommand handler e routing |
| NOVO | server/STK_Validation.lua | Criar | Anti-cheat, verificações server-side |
| NOVO | server/STK_UpgradeLogic.lua | Criar | applyUpgrade() e removeUpgrade() autoritativos |

# 7. Plano de Execução por Fases

## FASE 1 — Fundação (4 dias)

Objetivo: Criar a base sem quebrar o código existente. Ao final desta fase o SP continua funcionando normalmente.

### Dia 1 — shared/STK_Core.lua + STK_Utils.lua + STK_Events.lua

- Criar shared/STK_Core.lua

  - Migrar VALID_BAGS (lookup table O(1)) de STKBagUpgrade.lua

  - Migrar getUpgradeValue() — lê SandboxVars, retorna número

  - Migrar isValidBag() — read-only, sem side effects

  - Migrar canAddUpgrade() — read-only

  - Migrar hasRequiredTools() — read-only

- Criar shared/STK_Utils.lua

  - Migrar calculateCapacity() — função pura

  - Migrar calculateWeightReduction() — função pura

  - Migrar calculateTailoringXP() — função pura

  - Migrar calculateFailureChance() — função pura

- Criar shared/STK_Events.lua

  - LuaEventManager.AddEvent() para todos os 7 events

  - Verificação: SP ainda funciona normalmente

### Dia 2 — Estrutura de Diretórios + Arquivos Client

- Renomear client/OnInventoryContextMenu_STK.lua → client/STK_ContextMenu.lua

- Renomear client/ToolTipInvOverride_STK.lua → client/STK_Tooltips.lua

- Mover shared/STK_SilentSpeaker.lua → client/STK_SilentSpeaker.lua

- Mover shared/STK_FeedbackSystem.lua → client/STK_FeedbackSystem.lua (ainda com hooks, por enquanto)

- Atualizar imports em todos os arquivos movidos

- Verificação: SP ainda funciona

### Dia 3 — Criar Arquivos Server

- Criar server/STK_Commands.lua (esqueleto com OnClientCommand handler)

- Criar server/STK_Validation.lua (esqueleto com funções stub)

- Criar server/STK_UpgradeLogic.lua (mover lógica de STKBagUpgrade.lua)

- Mover shared/STK_TailoringXP.lua → server/STK_TailoringXP.lua

- Mover shared/STK_ContainerLimits.lua → server/STK_ContainerLimits.lua

- Mover shared/STK_KnifeAlternative.lua → server/STK_KnifeAlternative.lua

- Verificação: SP ainda funciona

### Dia 4 — Pivot #1: Remover Hooks, Adicionar Events

- Remover STKBagUpgrade.hooks de shared/STKBagUpgrade.lua

- Remover STKBagUpgrade.PRIORITY

- Remover registerHook() e executeHooks()

- Adicionar Events.OnSTKActionAddComplete.trigger() em TimedAction.perform()

- Adicionar Events.OnSTKActionRemoveComplete.trigger() em TimedAction.perform()

- Adicionar Events.OnSTKUpgradeAdded.trigger() em STK_UpgradeLogic

- Adicionar Events.OnSTKUpgradeAddFailed.trigger() em STK_UpgradeLogic

- Adicionar Events.OnSTKUpgradeRemoved.trigger() em STK_UpgradeLogic

- Adicionar Events.OnSTKUpgradeRemoveFailed.trigger() em STK_UpgradeLogic

- Verificação: SP funciona SEM hooks

## FASE 2 — Migração de Features (4 dias)

Objetivo: Todas as features funcionando via events, nas camadas corretas.

### Dia 5 — TimedAction Refatorada

- Remover self.onComplete de ISSTKBagUpgradeAction

- Substituir this.onComplete(bag, item, char) por Events.OnSTKAction*.trigger(...)

- isValid() usa STK_Core (read-only) — sem acesso a lógica de negócio

- ISSTKBagAddUpgradeAction.perform() consome thread e dispara event

- ISSTKBagRemoveUpgradeAction.perform() desgasta tesoura e dispara event

- Verificação: animação funciona, event é disparado

### Dia 6 — Container Limits + Knife Alternative

- server/STK_ContainerLimits.lua: hooks → Events.OnSTKBagInit.Add(...)

- server/STK_KnifeAlternative.lua: integrado em server/STK_Validation.lua

- STK_Validation.hasRequiredTools() agora verifica facas internamente

- Desgaste de faca movido para dentro de STK_UpgradeLogic após validação

- Verificação: limites respeitados, faca desgasta corretamente

### Dia 7 — Tailoring XP

- server/STK_TailoringXP.lua: hooks → Events.OnSTKUpgradeAdded.Add(...)

- XP concedido dentro do handler server-side (após apply confirmado)

- Notificação de XP passa junto no event OnSTKUpgradeAdded (campo xpGained)

- client/STK_FeedbackSystem.lua lê xpGained do event e exibe HaloText

- Verificação: XP concedido 1x apenas, popup aparece no cliente correto

### Dia 8 — Feedback System

- client/STK_FeedbackSystem.lua: hooks → Events.OnSTKUpgrade*.Add(...)

- onAddSuccess ouve OnSTKUpgradeAdded

- onAddFailed ouve OnSTKUpgradeAddFailed

- onRemoveSuccess ouve OnSTKUpgradeRemoved

- onRemoveFailed ouve OnSTKUpgradeRemoveFailed

- SilentSpeaker permanece em client/ (já correto)

- Verificação: falas aparecem apenas no cliente que agiu

## FASE 3 — Integração Multiplayer (4 dias)

Objetivo: Comunicação client/server funcional com validação anti-cheat.

### Dias 9-10 — Client Commands

- STK_ContextMenu não chama mais TimedAction diretamente via callback

- TimedAction.perform() → Events (Fase 1) → Server ouve (esta fase)

- server/STK_Commands.lua implementa handler completo:

  - Busca bag e item pelos IDs recebidos

  - Chama STK_Validation.canApplyUpgrade()

  - Em falha: dispara Events.OnSTKUpgradeAddFailed()

  - Em sucesso: chama STK_UpgradeLogic.applyUpgrade()

  - Chama STK_TailoringXP.grant()

  - Dispara Events.OnSTKUpgradeAdded()

- Verificação: SP funciona com novo fluxo

### Dias 11-12 — Validação Server-Side e Sync

- server/STK_Validation.lua completo:

  - Verifica se bag existe no mundo

  - Verifica se item está NO inventário do player (anti-cheat)

  - Verifica limites (LMaxUpgrades)

  - Verifica ferramentas (tesoura ou faca)

- Teste com 2+ jogadores simultâneos

- Confirmar: Player A upgrade → Player B vê mudança

- Confirmar: cheat de cliente ignorado pelo server

- Confirmar: XP concedido 1x mesmo em MP

## FASE 4 — Testes e Documentação (3 dias)

Objetivo: Garantir qualidade e documentar para o futuro.

### Dia 13 — Testes Completos

Singleplayer:

- Adicionar upgrade funciona do início ao fim

- Remover upgrade (sucesso e falha com material destruído)

- XP concedido corretamente (apenas 1x)

- Feedback visual aparece (apenas 1x)

- Limites por tipo de mochila respeitados

- Facas alternativas funcionam e desgastam

- Save/Load preserva upgrades

Multiplayer:

- Host adiciona upgrade → todos os clientes veem

- Cliente remota adiciona upgrade → estado sincronizado

- XP apenas no jogador que agiu

- Feedback apenas no jogador que agiu

- Cliente malicioso é ignorado pelo server

### Dia 14 — Cleanup

- Deletar shared/STKBagUpgrade.lua (arquivo original)

- Remover todos os logs DEBUG_MODE desnecessários

- Remover código morto e comentários obsoletos

- Verificar imports duplicados

- Garantir que todos os arquivos seguem LuaLS documentation

### Dia 15 — Documentação Final

- Atualizar ARCHITECTURE.md com estrutura final

- Criar EVENTS_API.md com todos os events e parâmetros

- Criar INTEGRATION_GUIDE.md para modders externos

- Exemplo prático de mod que usa STK events

- Atualizar mod.info com nova versão

# 8. Checklist de Testes

## 8.1 Singleplayer

| Teste | Critério de Sucesso |
| --- | --- |
| Adicionar upgrade básico | Item consumido, stats da mochila atualizados, XP concedido |
| Adicionar upgrade sem ferramentas | Menu desabilitado com tooltip correto |
| Adicionar upgrade com mochila cheia | Menu desabilitado com tooltip correto |
| Remover upgrade com sucesso | Item devolvido ao inventário, stats revertidos |
| Remover upgrade com falha (Tailoring 0) | Item NÃO devolvido, mensagem de material destruído |
| Remover upgrade com faca (KnifeAlternative on) | Faca desgasta 1 ponto, upgrade removido |
| Salvar e carregar jogo | Upgrades persistem, stats corretos após load |
| FannyPack limite 1 | Não aceita segundo upgrade |
| XP regressivo | Level 0 = 2.0 XP, Level 10 = 0.0 XP |
| Feedback visual | Popup aparece APENAS 1x (não duplicado) |

## 8.2 Multiplayer

| Teste | Critério de Sucesso |
| --- | --- |
| Host adiciona upgrade | Outros clientes veem mochila atualizada |
| Cliente remoto adiciona upgrade | Server valida, estado sincronizado para todos |
| XP em MP | XP concedido apenas ao jogador que agiu |
| Feedback em MP | Feedback visual apenas para o jogador que agiu |
| Cheat: item inexistente | Server ignora, nenhuma mudança de estado |
| Cheat: exceder limite | Server ignora, nenhuma mudança de estado |
| Dois jogadores simultâneos | Sem desync, ambos veem estado correto |

## 8.3 Anti-Regressão

| Feature | Deve Continuar Funcionando |
| --- | --- |
| Tooltip estendido | Slots disponíveis, bônus de capacidade e peso |
| Ordenação alfabética no menu | Upgrades listados em ordem A-Z |
| Tooltips de validação | Mensagens corretas para cada falha |
| Desgaste de tesoura | Tesoura perde 1 de condição por uso |
| Sandbox vars | Todos os 12+ parâmetros afetam comportamento |
| Traduções PT-BR e EN | Todas as strings exibidas corretamente |

# 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| TimedActions no B42 tiveram mudanças na API | Média | Alto | Verificar no código vanilla do B42 antes de implementar. Testar em SP primeiro. |
| Desync de ModData em MP | Baixa | Alto | Server é única fonte de verdade. Cliente nunca escreve em ModData. |
| XP duplicado após refatoração | Média | Médio | Teste específico: adicionar upgrade e conferir XP ganho exatamente 1x. |
| Save de v0.10.1 com dados corrompidos | Alta (se salvo existir) | Baixo | Breaking release anunciado. Recomendar novo jogo. |
| Performance degradada por events | Baixa | Baixo | Events do PZ são eficientes. Monitorar apenas se servidor tiver 50+ jogadores. |

# 10. Timeline

| Semana | Dias | Foco | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Dias 1-4 | FASE 1 — Fundação | Core, Utils, Events, estrutura de pastas |
| Semana 2 | Dias 5-8 | FASE 2 — Features | TimedAction, ContainerLimits, TailoringXP, Feedback |
| Semana 3 | Dias 9-12 | FASE 3 — Multiplayer | Client commands, server handlers, anti-cheat |
| Semana 4 | Dias 13-15 | FASE 4 — Testes e Docs | Testes completos, cleanup, documentação |

Regra de Ouro: Nunca avançar para a próxima fase sem os testes da fase atual passando. Em caso de bloqueio, parar e reavaliar o plano.

Scavenger's Toolkit Development Team

Documento vivo — atualizar conforme o plano evolui